ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу от 31.05. 2017 г.№157

ПЛАН – ГРАФИК работы по переходу на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся в МБОУ «Бубинская СОШ»

с использованием СЭДиЖ

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «Подготовительный этап» |
| 1. | Административное совещание (в форме «Мозгового штурма») по организации работы в апробации по переходу на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся в МБОУ «Бубинская СОШ» с использованием СЭДиЖ. | август 2017 | Е. В. Черноусова, и. о. директора |
| 2. | Анализ опыта работы ОУ по реализации ИКТ, выявление положительных форм работы. | август 2017 | Е. В. Черноусова, и. о. директора |
| 3. | Установочный семинар для педагогов ОУ. | август 2017 | Е. В. Черноусова, Е. Е. Исаева |
| 4. | Формирование творческой группы (ТГ) по работе в апробации. | май 2017 | Администрация ОУ |
| 5. | Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). | август - сентябрь 2017 | Е. Е. Исаева, Л. П. Боталова, кл. руководители |
| 6. | Подготовка плана работы и проектов документов нормативного и регламентационного обеспечения. | август – сентябрь 2017 | Администрация ОУ |
| Основная работа по переходу |
| «Этап проектирования нормативного и регламентационного обеспечения» |
| 1. | Анализ готовности учреждения к апробации: - компетентности сотрудников ОУ; | август - сентябрь 2017 | Администрация ОУ, ТГ |

|  | - технических средств ИКТ и программного обеспечения; имеющейся нормативной базы ОУ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | - распределение обязанностей по работе с ЭД между сотрудниками ОУ, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования. | Сентябрь 2017 |  |
| 3. | - разработка плана внедрения ЭД и подготовка проектов изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов ОУ, относящихся к использованию ЭД. | Сентябрь 2017 |  |
| 4. | Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов на административном совещании, собрании трудового коллектива, собрании родителей, классных ученических собраниях и др. | Сентябрь 2017 |  |
| 5. | Организация правовой экспертизы рабочих вариантов ряда локальных актов (при необходимости). | Сентябрь 2017 |  |
| «Этап согласования и принятия нормативной базы» |
| 1. | Рассмотрение и согласование подготовленных рабочей группой документов органами общественногосударственного управления ОУ. | Сентябрь 2017 | педагогический совет ОУ; управляющий совет ОУ |
| 2. | В случаях, предусмотренных законодательством, согласование ряда документов с Учредителем и иными структурами. | Сентябрь 2017 | Е. В. Черноусова, и. о. директора |
| 3. | Издание на основании согласованных документов приказа, в котором: | Сентябрь 2017 | Е. В. Черноусова, и. о. директора |

|  | утверждается план работ по реализации модели функционирования ОУ с использованием ЭД; утверждается Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭД, определяется ответственность лиц за сохранность данных; формируются группы (определяются сотрудники ОУ), выполняющие те или иные задачи по внедрению и использованию ЭД; утверждаются регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭД, измененные (расширенные) должностные инструкции; распределяются функции служб ОУ, включенных в Регламенты деятельности, по работникам, группам работников ОУ; определяется ответственность за имеющиеся средства ИКТ - инфраструктуры, распределение этих средств по помещениям ОУ; определяются настройки ЭД, порядок заполнения исходных массивов данных и т.д. утверждаются и вводятся в действие принятые локальные акты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Публикация всей нормативной базы по внедрению ЭД на сайте школы | По необходимости | К. С. Азмагулова |
| Работа в «экспериментальном режиме» |
| 1. | подготовка информации и заполнение базы данных на портале «Образование web 2.0» в новых условиях: - Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по факту в день проведения. Внесение в журнал информации о | Сентябрь 2015 - июнь 2016 | Педагоги ОУ |

|  | домашнем задании согласно нормативным документам. - Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность заблаговременно планировать свое время. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ выставлять согласно нормативным документам. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контроль правильности заполнения информации проверка своевременности отражения в электронном журнале занятий; проверка своевременности выставления отметок; проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода); проверка отражения посещаемости занятий; проверка выполнения учебной программы; проверка заполнения раздела домашних заданий; учет замененных и пропущенных уроков (занятий); ведение табеля учета рабочего времени педагогических работников. | По плану ВШК | Е. Е. Исаева, заместитель директора по УВР |
| 3. | Выгрузка данных на бумажные носители. | В конце каждой четверти | Е. Е. Исаева, заместители директора по УВР |
| 4. | Организация совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с действующим законодательством | По окончании четвертей, полугодий и | Администрация |

|  |  | года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Анализ активности обучающихся и их родителей (законных представителей) на портале «Образование web 2.0». | еженедельно | Классные руководители в виртуальной учительской |
| 6. | Выгрузка сводной ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажные носители. | В конце учебного года | Е. Е. Исаева, заместитель директора по УВР |
| 7. | Подготовка сводной ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся класса к хранению. | В конце учебного года | Е. Е. Исаева, заместитель директора по УВР, Классные руководители |
| 8. | Совещание при директоре об итогах работы педагогического коллектива по участию в апробации. | Май 2018 | Е. В. Черноусова, и. о. директора, Е. Е. Исаева, заместитель директора по УВР |